Техническое задание на разработку системы для ПВЗ Ozon

1. Цель производственной практики

Целью прохождения производственной практики является проектирование и создание прототипа программного решения (в виде настольного приложения или веб-интерфейса), предназначенного для повышения эффективности работы пункта выдачи заказов Ozon и уменьшения количества ошибок в ключевых операциях: приёмке, хранении, поиске и выдаче заказов, а также первичном учёте возвратов.

Практика направлена на закрепление и развитие навыков анализа предметной области, проектирования баз данных, а также разработки серверной и пользовательской частей программного обеспечения на основе реальной бизнес-задачи.

2. Основные задачи практики

В рамках практики необходимо выполнить следующие задачи:

Исследовать текущие процессы работы ПВЗ Ozon (как ручные, так и автоматизированные) и определить проблемные зоны.

Разработать логическую модель базы данных для хранения информации о заказах, местах хранения, сотрудниках и клиентах.

Описать архитектуру и поведение системы с использованием UML-диаграмм (не менее трёх типов).

Создать и настроить базу данных (например, SQLite или PostgreSQL) с основными таблицами.

Подготовить набор SQL-запросов для оперативной работы и получения базовой аналитики.

Разработать удобный и понятный интерфейс для оператора ПВЗ.

Реализовать основной функционал: имитацию сканирования штрих-кода, назначение ячейки хранения, поиск заказов, формирование простых отчётов.

Провести тестирование прототипа на сгенерированных данных, имитирующих реальные потоки заказов.

Подготовить итоговый отчёт с описанием решений, кодом, SQL-запросами и рекомендациями по внедрению.

3. Этапы выполнения работы

Этап 1. Исследование предметной области и проектирование (около 1,5 недель)

Цель: изучить рабочие процессы ПВЗ и описать их в формализованном виде — от момента приёмки заказа до его выдачи клиенту.

Необходимо выполнить:

определить ключевые сущности системы:

Заказ (номер, статус, дата поступления, срок хранения, ФИО клиента, контактный телефон),

Ячейка хранения (номер, зона/ряд, состояние),

Оператор, Курьер;

выявить проблемные моменты (например: длительный поиск заказов по ФИО, ошибки размещения по ячейкам, отсутствие уведомлений о просрочке);

разработать Use Case диаграмму (актеры: оператор и клиент; сценарии: приём, поиск, выдача, возврат заказа);

создать Class диаграмму (классы Order, StorageCell, Operator и связи между ними);

построить Activity диаграмму процесса выдачи заказа;

разработать ER-диаграмму базы данных.

Этап 2. Реализация базы данных и бизнес-логики (около 2 недель)

Цель: создать функционирующую базу данных и реализовать основные алгоритмы работы системы.

Требуется:

создать базу данных (например, SQLite) с таблицами:

orders, storage_cells, operators;

реализовать SQL-запросы:

добавление нового заказа с автоматическим выбором свободной ячейки;

поиск заказа по номеру или части ФИО;

выборка заказов с истекающим сроком хранения;

изменение статуса заказа на «выдан» с освобождением ячейки;

отчёт по активности оператора;

список заказов с наибольшим сроком хранения;

реализовать программную логику (на Python или C#):

алгоритм автоматического распределения заказов по ближайшим свободным ячейкам;

генерацию уникального идентификатора (виртуального штрих-кода) для заказа.

Этап 3. Разработка пользовательского интерфейса (около 1,5 недель)

Цель: создать простой и удобный интерфейс для сотрудников ПВЗ.

Основные элементы интерфейса:

главная панель с кнопками: «Принять заказ», «Найти заказ», «Выдать заказ»;

форма приёмки заказа (ввод данных клиента, автоматическое назначение ячейки);

модуль поиска заказов (по номеру или ФИО с выводом результатов в таблице);

панель срочных заказов (с истекающим сроком хранения);

вкладка отчётов (формирование данных на основе SQL-запросов).

Этап 4. Тестирование и демонстрация (3–4 дня)

Цель: проверить корректность работы системы.

Действия:

заполнить базу тестовыми данными (50–100 заказов);

смоделировать типовые сценарии:

приём новых заказов;

поиск и выдача заказов;

формирование отчётов по просрочке;

выявить и исправить ошибки;

подготовить краткую демонстрацию работы системы (5–7 минут).

Этап 5. Подготовка итоговой документации (3–4 дня)

В итоговый отчёт должны входить:

описание предметной области и проблем;

UML- и ER-диаграммы;

структура базы данных (CREATE TABLE);

SQL-запросы с комментариями;

описание интерфейса и скриншоты;

ключевые фрагменты программного кода;

выводы об эффективности внедрения и предложения по развитию системы.

4. Ожидаемые результаты

По итогам выполнения работы должны быть получены:

аналитический отчёт по деятельности ПВЗ;

комплект UML-диаграмм и ER-модель данных;

рабочая база данных;

набор SQL-запросов для операций и аналитики;

прототип программного продукта (desktop или web);

итоговый отчёт с выводами и рекомендациями.

Рекомендуемый технологический стек

(выбирается студентом самостоятельно)

Серверная часть: Python (Flask/Django) или C# (.NET)

База данных: MySQL или SQLite

Интерфейс: Tkinter (Python) или HTML/CSS + Flask

Система контроля версий: Git